# -39-

# Referat af menighedsrådsmøde

# 02-03-2022 kl. 16:30 – 20:00

|  |  |
| --- | --- |
| Deltagere: Torben Birch, Pernille Stengaard, Niels Lund, Aino Jensen, Henning Foged, | |
| Afbud: Tommy Henriksen, | |
|  | |
| **Dagsorden punkt 1** | **Godkendelse af dagsorden**. |
|  |  |
| **Dagsorden punkt 2** | Årsregnskab fremlægges Annie Niebuhr som er med Online. 45 min  **Beslutning:**  **Årsregnskabet skal godkendes**  **Regnskabet godkendes enstemmigt.**  **Allested – Vejles menighedsråd, CVR -nr 55168318, Regnskab 2021, Afleveret den 02-03-2022 17:09** |
| **Dagsorden punkt 3** | **Kommende arrangementer: 15 min**  11-03-2022 Morgensang og morgenbrød.: Aino Jensen. Aino bager  03-04-2022 Aften gudstjeneste med konfirmander i Allested kirke  14-04-2022 Aftens gudstjeneste skærtorsdag Aino Jensen  15-04-2022 Marianne Kienitz spiller langfredag |
| **Dagsorden punkt 4** | **Planer for årlig maling af præstegård. v / Torben Birch. 15 min**  Skal vi have lagt en plan for hvornår den planlagte årlige maling af præstegården skal foregå?  **Beslutning:** Stuen er den der trænger mest. Loft-vægge og paneler. Tid aftales på næste møde. |
| **Dagsorden punkt 5** | *Orientering om Renovering af Vejle kirkegård v/ Aino Jensen. 15 min*  Projektet er afsendt til Provstiudvalg den 02-02-2022 Referat af kirkegårdsvandring den 23-02-2022  Overslag 3237A fra Sparvath skal tilpasses så det passer til 2022 |
| **Dagsorden punkt 6** | **Vejle kirke renovering v/Henning Foged 30 min**  Referat fra arbejdsbesøg hos provst. Hvordan er arbejdsprocessen for at få gang i renovering.  Hvilke dokumenter skal vi have klar inden vi skal sende til provstiudvalg.Se bilag  Kirke istandsættelsesordning – ansøgning inden 1. marts 2023.  **Beslutning: skal renoveringsprojektet, som udarbejdet af Arkitekt Martin B. Jonø sendes afsted til provstiudvalg med den overskridelse på ca. 300.000 kr og derefter en ansøgning til provstiudvalget om at dække de 300.000 kr. overskridelse.** Beløbet på den projekterede renovering 2.660.289 kr. På vores egen konto er der 2.355.120,51 kr. til renovering.  **Menighedsrådet beslutter enstemmigt at godkende Martin B Jonøs projekt , dateret 15-12-2021, og videresendes til provsti. Om nødvendigt ansøges om 300.000 kr. mere i provstiudvalget.** |
| **Dagsorden punkt 7** | -40-  Eventuel ændring af næste mødedatoer 06-04 ( budgetsamråd i provsti) og 4-5 ( Formand er ikke i stand til at være tilstede) v/Aino Jensen 5 min **Beslutning: Møde den 06-04 FLYTTES til 04-04-2022**  **Møde 04-05-2022 FLYTTES til 27-04-2022** |
| **Dagsorden punkt 8** | Meddelelser fra:  Graver: Graver ønsker overskabe i køkkenet, der skal ryddes op i stedet for  Kirkesanger: Intet at bemærke.  Organist: Orgelbænk puder er på vej. |
| **Dagsorden punkt 9** | Meddelelser fra: 10 min  Præst: der skal laves kirkeblad i Weekenden. Der er kommet en mail ang oprindelse af kirkeskibet i Vejle -Inger Merete Pedersen ser hvad der er af materialer om kirkeskibet.  Kirkeværge: Dør i Allested kirke skal efterses af maler. Der er sat Radon følere op i præstegården. Der går 2 mdr. inden der forekommer resultater af målingerne.  Kontaktperson: – intet at bemærke  Formand: 16. maj er der grøn kirke inspirationsmøde i Fredericia. Vil gerne købe 2 stole af Allested. |
|  |  |
| **Eventuelt** |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pernille Borum Stengaard, | Niels Lund. |
| Torben Birch, | Inger Merete Pedersen |
| Henning Foged | Aino Jensen; |

.